# QueueFree PRD v1.2（MVP / 代码生成锁定版）

更新时间：2026-03-11

适用对象：产品 / 前端 / 后端 / 服务器运维 / AI 代码生成

# 0. 本版说明

本文档是基于既有 PRD v1.0、前端首轮方案、后端首轮方案、服务器首轮方案，以及本地环境建议，合并整理出的 QueueFree PRD v1.2 完整版。
从本版开始，本文档是 QueueFree 的 唯一业务真相源 + 交付锁定文档，用于指导：

- 产品规则与用户流程

- Mobile / Web / Admin 信息架构

- 后端模块、数据模型、状态机、API 边界

- 服务器与部署架构

- 上架与审核准备

- 三个技术对话框的协作方式

## 0.1 v1.2 关键变化摘要

相对 v1.0，本版新增或收敛了以下关键内容：

- 锁定首发市场为 PH / PHP / Asia-Manila / English

- 删除“显式国家/语言选择页”，改为 单市场默认配置

- 新增 MVP 默认参数矩阵

- 明确 拆单允许，但异常分单可进入风控审查

- 明确 库存锁定、履约真相源、返现释放真相源

- 新增 返现计算公式、扣回与内部 debt 规则

- 完整补充 删除账号申请 -> 清算 -> 匿名化 规则

- 锁定 Web 公开合规页面 与对外域名

- 补全 Mobile / Web / Admin 信息架构与路由

- 锁定 Monorepo、技术栈、部署方案、环境分层

- 明确 硬规则 vs 运行时配置 的边界

- 明确 packages/shared 只放稳定共享 contract，不放 NestJS DTO class

- 增加 API 骨架、幂等要求、核心 worker 清单

- 增加 三线程协作协议、命名注册表要求

- 增加 上架 checklist、审核账号、测试要求、当前 SDK / API 级别要求

# 1. 文档信息

- 项目名称：QueueFree

- 产品定位：排队免单 + 游戏化电商系统

- 文档版本：v1.2

- 文档用途：作为产品、前端、后端、服务器/运维三条实施线的统一真相源

- 当前阶段：MVP

- 目标平台：

  - iOS（Apple App Store）

  - Android（Google Play）

  - Web（官网 / 规则页 / 删除账号页 / Admin）

- 商店类别：Shopping

- 语言范围：

  - MVP：英语

  - 后续：多语言扩展

- 交付方式：

  - GPT 生成代码为主

  - v0 仅用于 Web / Admin UI 原型，不用于 React Native

## 1.1 MVP 首发锁定矩阵

| 项目 | 锁定值 |
| --- | --- |
| Launch Market | PH |
| Launch Currency | PHP |
| Launch Timezone | Asia/Manila |
| Launch Language | English |
| App Store Locale | en-PH |
| Google Play Store Locale | en-PH |
| 首发商店分类 | Shopping |
| 首发公开主站 | queuefree.com |

## 1.2 MVP 默认参数矩阵

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| unpaid_order_expire_minutes | 15 | 未支付订单自动关闭 |
| stock_soft_reserve_minutes | 15 | 下单后软锁库存 |
| base_guard_hours | 36 | 免费签到保活时长 |
| freeze_grace_hours | 72 | 冻结宽限期 |
| ad_guard_bonus_hours | 12 | 广告额外保活时长（Phase 1.5） |
| protect_zone_size | 30 | Top30 保护区 |
| boost_limit_per_entry | 2 | 每单最多 2 次 Boost |
| boost_fragment_per_token | 3 | 3 碎片合成 1 次 Boost |
| observation_hours_after_delivery | 48 | 送达后返现观察期 |
| invite_bind_window_hours | 72 | 邀请码绑定时窗 |
| default_cashback_cap_minor | 200000 | 默认返现封顶（示例：PHP 2,000） |
| withdraw_min_amount_minor | 30000 | 最低提现门槛（示例：PHP 300） |
| withdraw_single_max_minor | 500000 | 单笔提现上限（示例：PHP 5,000） |
| withdraw_daily_max_minor | 1000000 | 单日提现上限（示例：PHP 10,000） |
| default_order_max_qty | 5 | 单笔订单默认最大购买数量 |
| default_daily_slot_count | 3 | 每日默认时隙数量 |
| rule_version | v1.2 | 当前业务规则版本 |

说明：
1）金额全部使用 minor unit integer。
2）时间全部以 UTC 存储，前端按市场时区展示。
3）以上为 默认回退值；可运营调整的阈值必须来自运行时配置，不允许写死在前端。

# 2. 产品定义

QueueFree 是一个围绕“购买真实商品后进入公共队列”的购物产品。

用户不是购买“抽奖资格”，也不是购买“现金收益权”。
用户购买的是 实体商品；订单支付成功并通过基础风控后，进入所属市场的公共队列。
系统按公开规则推进队列；在固定的 免单时隙 结算时，当前有效第 1 名订单获得返现，返现先进入钱包待释放余额，满足条件后才可提现。

## 2.1 产品关键词

- 实体商品电商

- 公共队列

- 固定时隙结算

- 用户级保活

- 订单级 Boost

- 任务与邀请增益

- 返现钱包

- 规则公开透明

## 2.2 核心价值

### 对用户

- 买到真实商品

- 有机会获得免单返现

- 通过签到、任务、邀请、活动提升体验与推进效率

- 所有规则透明、可追踪、可申诉

### 对平台

- 提升首单支付转化

- 提升活跃、签到、任务参与率

- 提升复购和邀请增长

- 通过规则中心、流水和日志降低“黑箱”感知

- 为多市场扩展建立统一规则和技术底座

# 3. 产品目标与非目标

## 3.1 MVP 目标

- 跑通“购买 -> 入队 -> 保活 -> 免单 -> 钱包 -> 提现”的完整闭环

- 跑通 Mobile / Web / Admin / API / Worker 的最小可上线架构

- 以 Shopping / 非 Game 形态通过双商店上架

- 支持后台配置活动、时隙、任务、商品、提现审核和风控审核

- 支持 GPT 持续生成代码，减少三线程之间的架构漂移

## 3.2 商业目标（MVP）

- 提升首单支付转化率

- 提升入队后次日签到保活率

- 提升任务参与率与有效邀请率

- 控制免单预算率、提现欺诈率、售后扣回率

## 3.3 MVP 非目标

- 不做购物车

- 不做一单多商品

- 不做付费 Boost

- 不做多级分销

- 不做用户间转账

- 不做数字商品

- 不做纯概率抽奖主玩法

- 不做直播 / 达人带货 / UGC 社区

- 不做“赚钱 App”定位

- 不做多国家同池运营

# 4. 用户与角色

## 4.1 C 端用户角色

### 新用户

- 首次注册

- 需要快速理解“买商品 -> 入队 -> 保活 -> 等时隙”的机制

- 对规则透明度敏感

### 活跃排队用户

- 已有 1 个或多个活跃订单在队列中

- 每日签到、做任务、关注保护区、活动和时隙

- 经常查看队列详情和钱包

### 赢单用户

- 某个订单已获返现

- 关注待释放、可提现、钱包激活与提现审核

### 风控关注用户

- 存在高频分单、异常邀请、异常提现、异常售后等行为

- 可能进入限制、冻结、人工审核流程

## 4.2 Admin 角色

### Super Admin

- 全部模块、全部配置、全部敏感操作

### Ops Admin

- 商品、活动、任务、时隙、公告、基础队列管理

- 不可直接改钱包资金

### CS Admin

- 订单咨询、队列咨询、提现咨询、申诉处理

- 仅限查看、备注、工单，不可审批资金

### Finance Admin

- 钱包与提现审核

- 对账、补单、拒绝、回退处理

### Risk Admin

- 异常订单、异常邀请、异常提现、异常售后审核

- 可冻结 / 解冻 / 移出相关业务对象

# 5. 全局业务规则（锁定）

# 5.1 订单与交易规则

- 无购物车

  - 用户在商品详情页直接选数量并下单

  - 不存在加入购物车或购物车合单能力

- 一单一商品

  - 一个订单只能包含一个商品（一个 SKU / 变体）

  - 允许 quantity >= 1

- 后台只支持减量或置零取消

  - MVP 不支持后台直接加量

  - 减量会影响订单实付与免单基数

  - 置零视为取消/全退

- 1 个订单 = 1 个队列席位

  - 订单数量不生成多个席位

  - 商品数量只影响金额，不影响席位数

- 不限制单用户订单数

  - 不限制单用户同时拥有多少活跃订单

  - 不限制单用户同时拥有多少队列席位

  - 不限制单用户在 Top30 的占位数

  - 但平台保留对异常累计风险暴露做审核的权利

- 允许拆单，但不承诺无条件放行

  - 用户可以把同一商品拆成多个独立订单购买

  - 每个独立订单各自产生 1 个席位

  - 同设备 / 同地址 / 同支付工具 / 短时间高频分单，可进入风控复审

- 库存锁定规则

  - 创建待支付订单时做软锁库存

  - 支付成功后转为正式占用

  - 未支付超时自动关单并释放库存

  - 支付成功后库存不足时，后台可减量或置零取消

- 履约真相源

  - shipped_at 优先取物流/履约系统回调，无自动回调时允许后台人工确认

  - delivered_at 优先取物流签收回调，无自动回调时允许后台人工确认

  - 钱包释放必须依赖有效 delivered_at

# 5.2 队列规则

- 一国一池

  - 同一市场（market_code）内的合格订单进入同一个公共队列池

  - MVP 不做跨国家统一总池

- 入队条件

  - 订单已支付成功

  - 商品为可入队商品

  - 订单未取消 / 未全退

  - 订单通过基础风控

  - 队列服务可用

- Top30 保护区

  - 队列前 30 名为保护区

  - 保护区不可被 Boost 超越

  - 进入保护区后，订单只能通过自然前移上升

- Boost 是订单级能力

  - 每个订单最多 2 次 Boost

  - 保护区内不可再使用 Boost

  - Boost 不可售卖

- 固定时隙结算

  - 不采用“成为第 1 即刻免单”

  - 采用固定的 settlement slot 结算

  - 每个时隙仅结算当前有效第 1 名 1 个订单

- 冻结订单不参与有效排名

  - 冻结订单保留原始排序分值

  - 不参与有效排名

  - 不参与时隙结算

  - 恢复后按原排序分值重返有效集合

- 队列日志必须可解释

  - 所有排名变化必须可追溯到具体事件

  - 例如：入队、前单移除、前单冻结、Boost、时隙结算、人工移除

# 5.3 用户级保活规则

- 签到保活是用户级，不是订单级

  - 用户签到 1 次，覆盖该用户全部活跃队列订单

- 免费签到永远存在

  - 每日免费签到重置基础保活时长

  - 免费签到不能被广告替代

- 广告增益是可选项

  - 广告只提供额外 Guard Hour / Shield / Boost 碎片

  - 广告不可作为唯一保活路径

  - MVP 首次上架版本默认关闭，保留 feature flag

- 过期与冻结

  - 用户保活过期后，其全部活跃订单转为 FROZEN

  - 冻结订单不参与有效排名与时隙结算

- 宽限期恢复

  - 在冻结宽限期内，用户可通过签到、任务奖励、复活券等方式恢复

  - 恢复后全部可恢复订单一并返回 ACTIVE

- 超时移出

  - 超过冻结宽限期仍未恢复的订单转为 REMOVED

# 5.4 排名、Boost 与排序分值规则

- 排名是派生值，不是唯一真相

  - 真正的排序真相是 sort_score

  - active_rank 仅是 ACTIVE 订单集合中的派生排名

- 新订单入队

  - 新订单默认进入队尾

  - 由当前队列尾部排序分值生成新的 sort_score

- Boost 边界

  - 只能用于 ACTIVE 订单

  - 最佳结果只能插入到 rank31，不能进入或越过 Top30

- 并发控制要求

  - Boost、slot settlement、批量冻结/恢复必须事务化

  - 同一 pool 的关键排序写操作需要串行化保护

# 5.5 免单与返现规则

- 获胜条件

  - 到达时隙结算瞬间，当前池内有效第 1 名获胜

- 返现计算公式

  - eligible_cashback_base_minor = item_subtotal_minor - item_discount_minor - item_refund_minor

  - final_cashback_minor = min(eligible_cashback_base_minor, cashback_cap_minor)

- 返现不包含

  - 运费

  - 税费

  - 包装费

  - 增值服务费

- 待释放 -> 可提现

  - 获胜时先进入 pending_balance_minor

  - 订单送达且观察期结束后，转入 available_balance_minor

- 减量 / 售后 / 退款对返现的影响

  - 获胜后但释放前：直接重算 pending 返现

  - 已释放后：产生 clawback 账本流水

- 扣回规则

  - 优先扣 pending

  - 不足再扣 available

  - 再不足时，内部记录 recoverable_debt_minor

  - 前台不显示负钱包；后续返现优先冲抵 debt

# 5.6 钱包与提现规则

- 钱包不支持充值

- 钱包不支持用户间转账

- 钱包资金来源仅包括：

  - 免单返现

  - 合法补偿（极少数）

- 钱包分为：

  - 待释放余额

  - 可提现余额

  - 冻结余额

- 提现前必须完成钱包激活

- 钱包激活采用双路径：

  - 路径 A：完成有效邀请

  - 路径 B：完成非社交激活任务

- 提现可能进入自动或人工风控审核

- 平台按市场设置：

  - 最低提现金额

  - 单笔上限

  - 日上限

# 5.7 任务规则

- 任务奖励只发软奖励，不直接发可提现现金

- 任务类型：

  - 新手任务

  - 每日任务

  - 成长任务

  - 信任任务

  - 邀请任务

  - 召回任务

- 奖励类型：

  - Guard Hour / Shield

  - Boost 碎片

  - Boost Token（少量）

  - 优惠券

  - XP

  - 复活券

- 禁止任务形式：

  - 强制好评

  - 下载其他 App 获奖励

  - 自动群发好友

  - 不看广告就失去核心功能

# 5.8 邀请规则

- 只做单层邀请

- 新用户在绑定时间窗内可填写邀请码

- 有效邀请需满足：

  - 手机号唯一

  - 设备唯一

  - 首单成功支付

  - 冷静期内无退款

  - 通过风控

- 邀请奖励以软奖励为主

- 钱包激活保留非邀请路径

- 平台不做团队长、多级返佣、代理体系

# 5.9 活动规则

- 活动必须有规则页

- 活动可配置：

  - 参与商品

  - 返现封顶

  - 额外时隙

  - 特定任务

  - 邀请加成

- 活动不得改变以下底线：

  - 不把真实商品交易变成参与费

  - 不售卖免单资格

  - 不强制看广告

  - 不售卖现金概率型权益

# 5.10 删除账号与清算规则

- App 内必须提供删除账号入口

- Web 官网必须提供删除账号说明页

- 用户可发起删除账号申请，但不保证立即物理删除

- 发起删除后，账号进入 DELETE_REQUESTED

- 删除流程中禁止：

  - 新建订单

  - 新增提现申请

  - 新绑邀请码

  - 新增提现账户

- 若存在以下事项，进入 PENDING_SETTLEMENT：

  - 活跃或冻结队列订单

  - 待释放 / 可提现 / 冻结余额

  - 提现处理中

  - 未完成履约订单

  - 售后处理中订单

- 删除时队列处理：

  - ACTIVE / FROZEN / SUSPENDED_REVIEW 订单移出榜单

  - 原因统一记为 REMOVED_BY_ACCOUNT_DELETE

- 已赢单但未释放返现的订单，仍按真实履约与资金规则结算

- 最终删除方式：

  - MVP 采用逻辑删除 + PII 匿名化

  - 财务、订单、审计、风控数据保留不可逆引用 ID

- 删除状态枚举：

- NOT_REQUESTED

- DELETE_REQUESTED

- PENDING_SETTLEMENT

- READY_TO_ANONYMIZE

- ANONYMIZED

- CANCELED_BY_USER

# 6. 产品定位与合规边界

## 6.1 商店定位

- 类别：Shopping

- 形态：实体商品购物 + 游戏化忠诚度 / 促销机制

- 非定位：

  - 非博彩

  - 非赌场

  - 非理财

  - 非任务赚钱 App

  - 非随机付费概率游戏

## 6.2 支付与计费边界

- 用户购买的是 实体商品

- 队列权益是实体商品交易后的附加权益

- 订单支付不使用商店内购作为实体商品结算方式

- 不通过 IAP / Play Billing 售卖 Boost、排队资格、数字概率权益

- 不售卖可直接提现的数字货币或点数

## 6.3 必须具备的合规页面

App 内必须提供：

- 规则中心

- 隐私政策

- 服务条款

- 删除账号入口

- 客服 / 申诉入口

Web 必须提供：

- /privacy

- /terms

- /rules

- /delete-account

- /contact

## 6.4 商店文案禁用词

以下表达不得用于商店标题、副标题、截图首屏文案、官网 Hero 文案、主广告投放文案：

- 保证免单

- 保证返现

- 必赚

- 稳赚

- 零风险赚钱

- 免费领现金

- 躺赚

- Guaranteed cashback

- Guaranteed free order

- No-risk income

允许表达方向：

- Buy real products, join the public queue

- Cashback may apply based on public queue rules

- Transparent queue, fixed settlement slots

- Rule-based shopping promotion

# 7. 用户旅程

## 7.1 新用户路径（MVP）

- 启动 App

- 查看欢迎页 / 规则摘要 / 风险提示

- 手机号注册 / OTP 登录

- 同意隐私政策与服务条款

- 浏览首页商品与活动

- 进入商品详情

- 选择 SKU 与数量

- 填写地址并确认订单

- 创建支付并完成支付

- 支付成功后订单入队

- 查看当前名次、保活状态、下一时隙

- 每日签到、做任务、参与邀请

- 订单可能在某个时隙获胜

- 钱包显示待释放余额

- 钱包激活后发起提现

注：MVP 不单做国家/语言选择页，市场、币种、时区和语言由首发配置锁定。

## 7.2 老用户日常路径

- 打开 App

- 每日签到

- 查看全部活跃 / 冻结 / 已赢单订单

- 做任务领取软奖励

- 关注活动规则与今日时隙

- 对指定订单使用 Boost

- 查看钱包、提现记录与通知

- 继续复购或邀请

## 7.3 获胜用户路径

- 系统在时隙执行结算

- 某个订单成为 winner

- 钱包收到待释放返现

- 订单送达并经过观察期

- 待释放转为可提现

- 用户完成钱包激活

- 发起提现

- 提现成功或进入风控审核

## 7.4 删除账号路径

- 用户进入“我的 -> 删除账号”

- 阅读删除影响与未清算项

- 提交删除申请

- 系统进入 DELETE_REQUESTED / PENDING_SETTLEMENT

- 队列订单按规则移出或清算

- 钱包和订单完成清算

- 进入 READY_TO_ANONYMIZE

- 执行匿名化，状态变为 ANONYMIZED

# 8. 信息架构（C 端）

## 8.1 一级导航

- 首页

- 队列

- 任务

- 邀请

- 钱包

- 我的

## 8.2 Mobile IA（锁定）

### Public

- Welcome

- Auth / Phone

- Auth / OTP

### Authenticated Tabs

- Home

- Queue

- Tasks

- Invites

- Wallet

- Me

### Detail Stack

- Product Detail

- Checkout

- Order Success / Queue Success

- Queue Detail

- Withdraw

- Addresses

- Security

- Rules Center

- Queue Rules

- Wallet Rules

- Activity Rules

- Privacy

- Terms

- Support

- Delete Account

## 8.3 Mobile 核心路由（锁定）

- /(public)/welcome

- /(public)/auth/phone

- /(public)/auth/otp

- /(app)/(tabs)/home

- /(app)/(tabs)/queue

- /(app)/(tabs)/tasks

- /(app)/(tabs)/invites

- /(app)/(tabs)/wallet

- /(app)/(tabs)/me

- /(app)/product/[productId]

- /(app)/checkout/[productId]

- /(app)/orders/success/[orderId]

- /(app)/queue/[entryId]

- /(app)/wallet/withdraw

- /(app)/me/addresses

- /(app)/me/security

- /(app)/rules

- /(app)/rules/queue

- /(app)/rules/wallet

- /(app)/rules/activity/[campaignId]

- /(app)/privacy

- /(app)/terms

- /(app)/support

- /(app)/delete-account

## 8.4 Mobile 页面原则

- Tabs 只承载高频页面，其余全部使用 stack

- 支付成功页不是终点页，而是队列转化页

- 规则页必须拆为中心页 + 子页，支持深链

- 队列页展示的是“当前有效排名”，不是历史绝对序

- 所有金额必须通过统一 formatter 展示

- 所有时间必须按 PH / Asia-Manila 展示

# 9. Web 与 Admin 信息架构

## 9.1 Web 官网定位

Web 不是用户中心，也不是商城主战场。
它的职责是：

- 解释产品价值

- 提供商店审核所需的公开页面

- 提供合规与客服入口

- 承接下载与品牌搜索流量

## 9.2 Web 公开路由（锁定）

- /

- /privacy

- /terms

- /rules

- /rules/queue

- /rules/wallet

- /rules/activity/[slug]

- /delete-account

- /contact

说明：
前端草稿中使用过 /support，服务器草稿中使用 queuefree.com/contact。v1.2 统一锁定 Web 公共页路径为 /contact，App 内页面名称仍可显示为 Support / Contact Us。

## 9.3 Admin IA（锁定）

### 登录

- /login

### Dashboard

- /

### 运营域

- /products

- /products/[productId]

- /orders

- /orders/[orderId]

- /queues

- /queues/[entryId]

- /slots

- /slots/[slotId]

- /campaigns

- /campaigns/[campaignId]

- /tasks

- /tasks/[taskId]

- /invites

- /invites/[relationId]

### 资金风控域

- /wallet

- /withdrawals

- /risk

- /risk/[caseId]

### 治理域

- /governance

- /audit

# 10. 模块 PRD（C 端）

# 10.1 注册与登录

### 目标

最短路径完成注册、登录、协议同意和基础安全绑定。

### 功能

- 手机号输入

- OTP 校验

- 注册 / 登录合流

- 隐私政策与服务条款同意

- 邀请码绑定（可选、限时）

- 会话续期与登出

### 验收标准

- OTP 成功后生成用户账号、默认钱包、默认保活记录

- 新用户进入欢迎引导或首页

- 支持删除账号申请入口

# 10.2 首页与商品

### 功能

- 今日活动

- 今日时隙摘要

- 商品列表

- 商品详情

- SKU 选择

- 数量选择

- 规则入口

### 验收标准

- 5 秒内理解“买商品 -> 入队 -> 等时隙”

- 商品页可见规则摘要与活动说明

- 不展示类似博彩转盘或概率盲盒主视觉

# 10.3 订单确认与支付成功

### 功能

- 地址选择/编辑

- 商品快照

- 价格拆解

- 支付方式说明

- 规则确认勾选

- 支付成功页

### 验收标准

- 一单一商品、多数量

- 下单后固化商品、价格、活动快照

- 支付成功页显示入队结果、当前名次、保活状态、下一时隙

# 10.4 队列中心

### 功能

- 队列列表

- 队列详情

- ACTIVE / FROZEN / WON / REMOVED 筛选

- Boost 操作

- 队列事件日志

### 验收标准

- 支持多订单同时展示

- 名次显示为“当前有效排名”

- 队列事件流水必须可追踪

# 10.5 签到与保活

### 功能

- 每日签到

- 宽限期提示

- 恢复指引

- 任务保活奖励

- （Phase 1.5）可选广告保活

### 验收标准

- 用户签到作用于全部活跃队列订单

- 保活过期后统一冻结

- 宽限期过后统一移出

# 10.6 Boost

### 功能

- 查看剩余次数

- 使用 1 次 Boost

- 查看 Boost 结果与日志

### 验收标准

- 不可越过 Top30

- 不可在保护区内使用

- 每单最多 2 次

# 10.7 任务中心

### 功能

- 新手任务

- 每日任务

- 成长任务

- 信任任务

- 奖励领取

### 验收标准

- 展示进度、奖励、截止条件

- 奖励到账可追踪

- 不做违规诱导任务

# 10.8 邀请中心

### 功能

- 邀请码与分享入口

- 邀请状态与有效邀请数

- 奖励记录

- 钱包激活引导

### 验收标准

- 明确展示 BOUND / PENDING_EFFECTIVE / EFFECTIVE / INVALID

- 邀请失效原因可解释

# 10.9 钱包与提现

### 功能

- 待释放 / 可提现 / 冻结余额

- 提现账户管理

- 提现申请与记录

- 钱包激活状态

- 账变流水

### 验收标准

- 所有账变具备可审计性

- 前台不出现负数钱包

- 若存在 recoverable debt，仅以前端提示“存在待清算异常”方式体现

# 10.10 规则中心、客服与删除账号

### 功能

- 规则中心

- 队列规则页

- 钱包 / 提现规则页

- 活动规则页

- FAQ

- 客服 / 申诉

- 删除账号申请

### 验收标准

- 所有主流程页面均可进入规则

- 删除账号页展示前置条件、阻塞项、影响说明

# 11. 模块 PRD（Admin）

# 11.1 Dashboard

- 核心业务指标

- 队列状态摘要

- 资金状态摘要

- 待处理风险与提现待审

# 11.2 商品管理

- 商品 CRUD

- SKU 管理

- 市场可售

- 入队开关

- 活动绑定

# 11.3 订单管理

- 订单查询

- 订单详情

- 后台减量

- 售后与退款录入

- 物流状态查看

# 11.4 队列管理

- 队列池列表

- 队列订单查询

- 冻结 / 解冻 / 移出

- 队列事件日志

- 单用户多订单视图

# 11.5 时隙管理

- 时隙创建与列表

- 批量生成

- 执行重试

- 手动补发 / 重放

# 11.6 活动管理

- 活动基本信息

- 商品范围

- 返现封顶

- 额外时隙

- 活动规则文案

# 11.7 任务与邀请管理

- 任务定义、上下线、奖励配置

- 邀请关系查询

- 失效处理

- 奖励流水查看

# 11.8 钱包与提现管理

- 单用户钱包总览

- 钱包账变流水

- 提现列表

- 审核 / 批准 / 驳回

- 资金异常备注

# 11.9 风控后台

- 风险案件池

- 命中规则详情

- 人工决策

- 关联订单 / 邀请 / 提现 / 队列

# 11.10 权限与审计

- RBAC

- 后台角色权限矩阵

- 敏感操作理由

- 审计日志查询与导出

# 12. 核心实体定义（产品视角 + 技术锁定）

## 12.1 User

- 用户主体

- 手机号唯一

- 单市场归属

- 钱包激活状态

- 风险等级

- 删除账号状态

## 12.2 UserQueueGuard

- 用户级保活对象

- 包含 last_checkin_at / valid_until / grace_until

- 与用户一对一

## 12.3 Product / SKU

- 商品主体与变体

- 市场可售与可入队开关

- 价格、库存、默认返现封顶

## 12.4 Order

- 一单一商品

- 直接持有 product_id / sku_id / quantity

- 不要求 MVP 物理表中存在 order_items

- 价格快照与活动快照独立存储

## 12.5 QueueEntry

- order_id 唯一

- 每单仅一个席位

- 使用 sort_score 作为排序真值

- 记录 Boost 次数、胜出时隙、最终返现金额

## 12.6 SettlementSlot

- 每市场独立时隙表

- (market_code, slot_at) 唯一

- 支持重试与人工重放

## 12.7 Task / UserTaskProgress

- 任务定义与用户进度分离

- 进度、领奖、周期字段独立

## 12.8 InviteRelation

- invitee_user_id 唯一

- 单层邀请

- 包含冷静期、生效时间、失效原因

## 12.9 WalletAccount / WalletLedger

- 聚合余额包含：

  - pending_balance_minor

  - available_balance_minor

  - frozen_balance_minor

  - recoverable_debt_minor（后端内部字段）

- 账本必须 append-only

## 12.10 Withdrawal

- 提现账户

- 提现申请

- 审核结果

- 三方打款回执

- 状态流转日志

## 12.11 RiskCase

- 案件对象：用户 / 订单 / 邀请 / 提现 / 队列

- 命中规则、风险分、决策、执行动作

# 13. 核心状态机（锁定）

## 13.1 用户保活状态

- VALID

- EXPIRED_GRACE

流转：

- VALID -> EXPIRED_GRACE：保活到期

- EXPIRED_GRACE -> VALID：签到 / 道具 / 活动恢复

- EXPIRED_GRACE 超时：批量移出当前冻结订单

## 13.2 订单状态

- CREATED

- WAIT_PAY

- PAID

- FULFILLING

- SHIPPED

- DELIVERED

- COMPLETED

- CANCELED

- AFTERSALE_OPEN

- PARTIAL_REFUNDED

- FULL_REFUNDED

## 13.3 队列订单状态

- PENDING_RISK

- ACTIVE

- FROZEN

- SUSPENDED_REVIEW

- REMOVED

- WON_PENDING_RELEASE

- CASHBACK_RELEASED

- CLAWBACK_DONE

## 13.4 钱包资金流（不是单一状态机，而是三余额桶流转）

- 获胜：pending +X

- 释放：pending -X，available +X

- 提现申请：available -X，frozen +X

- 提现成功：frozen -X

- 提现拒绝 / 失败：frozen -X，available +X

- 扣回：优先扣 pending，其次 available，再记 recoverable debt

## 13.5 提现状态

- APPLIED

- RISK_REVIEW

- PROCESSING

- SUCCESS

- REJECTED

- FAILED

- REVERSED

## 13.6 邀请关系状态

- BOUND

- PENDING_EFFECTIVE

- EFFECTIVE

- INVALID

## 13.7 删除账号状态

- NOT_REQUESTED

- DELETE_REQUESTED

- PENDING_SETTLEMENT

- READY_TO_ANONYMIZE

- ANONYMIZED

- CANCELED_BY_USER

# 14. API、幂等与 Contract 规则（锁定）

## 14.1 API 前缀

- C 端：/v1

- Admin：/v1/admin

## 14.2 C 端核心 API

### Auth

- POST /v1/auth/otp/send

- POST /v1/auth/otp/verify

- POST /v1/auth/refresh

- POST /v1/auth/logout

### User / Account

- GET /v1/me

- PATCH /v1/me/profile

- GET /v1/me/addresses

- POST /v1/me/addresses

- GET /v1/me/devices

- POST /v1/me/delete-account-requests

### Product / Order / Payment

- GET /v1/products

- GET /v1/products/:productId

- POST /v1/orders

- GET /v1/orders

- GET /v1/orders/:orderId

- POST /v1/orders/:orderId/payment-intents

- POST /v1/payments/webhooks/:provider

### Queue / Guard / Boost

- GET /v1/queue-entries

- GET /v1/queue-entries/:queueEntryId

- GET /v1/queue-guard

- POST /v1/queue-guard/check-in

- POST /v1/queue-entries/:queueEntryId/boost

### Tasks / Invites

- GET /v1/tasks

- POST /v1/tasks/:taskId/claim

- GET /v1/invites/me

- POST /v1/invites/bind

- GET /v1/invites/records

### Wallet / Withdrawal

- GET /v1/wallet

- GET /v1/wallet/ledgers

- GET /v1/withdrawal-accounts

- POST /v1/withdrawal-accounts

- POST /v1/withdrawals

- GET /v1/withdrawals

### Rules / Notifications

- GET /v1/rules

- GET /v1/rules/:slug

- GET /v1/notifications

## 14.3 Admin 核心 API

- POST /v1/admin/auth/login

- GET /v1/admin/dashboard/summary

- GET|POST|PATCH /v1/admin/products

- GET|POST|PATCH /v1/admin/skus

- GET /v1/admin/orders

- POST /v1/admin/orders/:orderId/reduce

- POST /v1/admin/orders/:orderId/mark-refund

- GET /v1/admin/queue-pools

- GET /v1/admin/queue-entries

- POST /v1/admin/queue-entries/:id/freeze

- POST /v1/admin/queue-entries/:id/unfreeze

- POST /v1/admin/queue-entries/:id/remove

- GET /v1/admin/queue-entries/:id/events

- GET|POST|PATCH /v1/admin/settlement-slots

- POST /v1/admin/settlement-slots/:id/retry

- POST /v1/admin/settlement-slots/:id/manual-replay

- GET|POST|PATCH /v1/admin/campaigns

- GET|POST|PATCH /v1/admin/tasks

- GET /v1/admin/invites

- POST /v1/admin/invites/:id/invalidate

- GET /v1/admin/wallets/:userId

- GET /v1/admin/wallets/:userId/ledgers

- GET /v1/admin/withdrawals

- POST /v1/admin/withdrawals/:id/review

- POST /v1/admin/withdrawals/:id/approve

- POST /v1/admin/withdrawals/:id/reject

- GET /v1/admin/risk-cases

- GET /v1/admin/risk-cases/:id

- POST /v1/admin/risk-cases/:id/decision

- GET /v1/admin/audit-logs

## 14.4 幂等要求（锁定）

以下接口必须带 Idempotency-Key 或等效动作唯一键：

- 创建订单

- 创建支付意图

- 每日签到

- 使用 Boost

- 领取任务奖励

- 发起提现

- 删除账号申请

支付回调、时隙结算、钱包释放、扣回、提现回调必须具备服务端幂等能力。

# 15. 统一技术基线（锁定）

## 15.1 Monorepo 结构（锁定）

apps/
  mobile
  web
  admin
services/
  api
  worker
packages/
  shared
  api-client
  ui-tokens

## 15.2 前端栈（锁定）

### Mobile

- Expo

- React Native

- TypeScript

- expo-router

- TanStack Query

- react-hook-form

- zod

- Zustand（仅 UI state）

- Sentry

### Web / Admin

- Next.js App Router

- TypeScript

- Tailwind CSS

- shadcn/ui

- TanStack Query

- Sentry

- PostHog（可后置）

### 前端规则

- v0 只用于 Web / Admin UI 草图

- 不用于 React Native

- 所有 API 统一由 packages/api-client 暴露

- 所有固定枚举和常量统一来自 packages/shared

## 15.3 后端栈（锁定）

- NestJS

- Prisma

- PostgreSQL

- Redis

- BullMQ

- JWT

- Swagger / OpenAPI

- Sentry

### 后端规则

- PostgreSQL 是唯一业务真相源

- Redis 只做缓存、队列、限流、锁

- Controller 只做协议层

- 钱包资金只通过 ledger 落账

- 所有关键状态变化必须事件日志化

- 外部支付 / 短信 / 存储 / 推送全部通过 adapter 层接入

## 15.4 部署与基础设施（锁定）

- GitHub：代码托管、CI/CD

- Vercel：apps/web、apps/admin

- Render：services/api、services/worker

- Supabase Postgres：数据库

- Upstash Redis：缓存与队列

- Cloudflare R2：对象存储

- Cloudflare：DNS / CDN / SSL / WAF

- Expo EAS：移动构建与提交

- Sentry：异常监控

- PostHog：分析（可分阶段）

- Resend：邮件

- SMS Provider：短信 OTP 和通知

## 15.5 运行环境分层（锁定）

| 环境 | 用途 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| local | 本地开发 | 本地假数据 / sandbox |
| dev | 日常联调 | 独立数据库、独立 Redis、独立 R2 |
| staging | 预发验收 / 审核彩排 | 接近生产配置，不接真实生产数据 |
| prod | 正式生产 | 独立资源、正式流量 |

## 15.6 对外域名规划（锁定）

| 环境 | Web | Admin | API | Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| local | http://localhost:3000 | http://localhost:3001 | http://localhost:4000 | http://localhost:9000（可选 MinIO） |
| dev | dev.queuefree.com | dev-admin.queuefree.com | dev-api.queuefree.com | dev-assets.queuefree.com |
| staging | stg.queuefree.com | stg-admin.queuefree.com | stg-api.queuefree.com | stg-assets.queuefree.com |
| prod | queuefree.com | admin.queuefree.com | api.queuefree.com | assets.queuefree.com |

## 15.7 硬规则 vs 运行时配置

### 硬规则（可进入 packages/shared）

- ORDER_QUEUE_SEAT_COUNT = 1

- QUEUE_TOP_PROTECTED_COUNT = 30

- QUEUE_BOOST_MAX_PER_ENTRY = 2

- INVITE_MAX_DEPTH = 1

- WALLET_SUPPORTS_TOP_UP = false

- WALLET_SUPPORTS_PEER_TRANSFER = false

### 运行时配置（必须服务端返回）

- 保活时长 / 宽限期

- 提现金额阈值

- 时隙列表

- 活动封顶金额

- 广告开关

- 市场币种 / 时区 / 语言

- 钱包激活文案

- FAQ / 规则文案

## 15.8 packages/shared 约束（锁定）

packages/shared 只放：

- enums

- constants

- schemas

- types

- formatters

- labels

- domain utils

不得 放：

- NestJS DTO class

- framework decorator

- controller request class

- Prisma model 绑定逻辑

NestJS DTO、validator、Swagger decorator 统一放在 services/api。
前端 SDK 统一由 OpenAPI 生成到 packages/api-client。

## 15.9 本地开发基线（锁定）

- 官方一线开发环境：macOS

- Node.js：22.22.x LTS 基线

- pnpm：10.32.x 基线

- Docker Desktop：本地 Postgres / Redis

- Xcode + iOS Simulator

- Android Studio + Emulator

- Expo Go

- EAS CLI

# 16. 协作协议（给三个技术对话框用）

## 16.1 不得私自改产品规则

若 PRD 缺失或模糊，只能列 Assumptions，不得私自改底层业务规则。

## 16.2 每轮输出必须包含

- Assumptions

- Shared Contract Changes

- Risks / Blockers

- Files Changed

## 16.3 任何新增或修改，必须显式列出

- 枚举

- 状态机

- API path

- 请求 / 响应字段

- 数据表字段

- 事件名

- worker 名称

- 队列名

- cron 名称

- 环境变量

- 域名 / 路由

## 16.4 Shared Contract 唯一来源

- 前端可消费：packages/shared + packages/api-client

- 后端可定义：services/api + services/worker

- 运维可定义：部署环境、CI/CD、Secret、Runbook

- 任意线程不得发明未登记的新字段和新状态

## 16.5 命名注册表要求

仓库文档中必须维护统一注册表：

- Enum Registry

- State Machine Registry

- API Contract Registry

- Worker Registry

- Event Registry

- Queue / Cron Registry

- Environment Variable Registry

- Domain / Route Registry

# 17. 开发阶段与 Sprint 计划

## 17.1 Sprint 0：基础骨架

- Monorepo 根配置

- packages/shared

- packages/ui-tokens

- packages/api-client

- services/api / services/worker 基础骨架

- Prisma schema v1

- OpenAPI 导出机制

- 基础 CI

## 17.2 Sprint 1：交易入口

- Auth

- Home

- Product

- Checkout

- Payment

- Queue Entry 初版

- Web 合规页

- Admin shell

## 17.3 Sprint 2：队列主链路

- Queue list / detail

- User queue guard

- Check-in

- Boost

- Freeze / restore / remove jobs

## 17.4 Sprint 3：资金主链路

- Settlement slots

- Wallet

- Withdrawal accounts

- Withdrawals

- Cashback release / clawback

## 17.5 Sprint 4：增长与风控

- Tasks

- Invites

- Campaigns

- Notifications

- Risk cases

- Manual review

## 17.6 Sprint 5：后台与硬化

- Admin CRUD 完整化

- RBAC

- Audit logs

- 埋点、监控、告警

- 回滚与演练

- 上架准备

# 18. 上架准备要求（2026-03 版本）

## 18.1 App 与 Web 必备页面

App 内必须可访问：

- 规则中心

- 隐私政策

- 服务条款

- 删除账号入口

- 客服 / 申诉

Web 必须可访问：

- queuefree.com/privacy

- queuefree.com/terms

- queuefree.com/rules

- queuefree.com/delete-account

- queuefree.com/contact

## 18.2 审核资料准备

- 1 个 C 端 demo 账号

- 1 个 Admin demo 账号

- 审核路径文档：

  - 登录

  - 浏览商品

  - 下单 / 支付演示

  - 入队与队列页

  - 任务中心

  - 钱包页

  - 删除账号路径

## 18.3 隐私与数据披露

- App Store 隐私信息填写完整

- Google Play Data safety 填写完整

- 隐私政策需写明：

  - 数据收集与用途

  - 账户删除

  - 数据保留例外

  - 反欺诈 / 风控留存

  - 联系方式

## 18.4 当前发布技术要求（以提交当日官方要求为准）

截至 2026-03，本项目发布基线按以下要求准备：

- iOS / iPadOS 提交：使用 Xcode 26+ 和 iOS 26 SDK 提交

- Android 提交：target Android 15 / API 35+

- 若 Google Play 开发者账号属于“2023-11-13 之后创建的个人账号”，生产上架前需完成至少 12 名测试者连续 14 天 closed test

以上要求在每次正式提交前仍需再次核对商店官方最新要求。

## 18.5 首审策略

- 首审版本默认关闭激励广告入口

- 不展示任何收益承诺型文案

- 先以“购物 + 队列促销”核心链路过审

- 广告与更复杂活动玩法作为 Phase 1.5 以后能力灰度开启

# 19. 给 AI 代码生成的硬约束

- 不允许改技术栈

- 不允许改 Monorepo 结构

- 不允许私自新增多市场、多语言、多币种逻辑

- 不允许把业务阈值硬编码到前端

- 不允许跳过 OpenAPI 直接手写猜测型前后端 contract

- 不允许把 DTO、Prisma、前端通用 type 混放到一个 shared 目录中

- 不允许把 Redis 当资金与订单真相源

- 不允许跳过 ledger 直接更新钱包余额

- 不允许跳过审计日志做敏感后台操作

- 不允许在页面文案中写“保证赚钱 / 保证返现 / 保证免单”

- 不允许为实体商品订单接入商店 IAP / Play Billing

- 不允许把删除账号做成单纯冻结或停用账号

# 20. 本版拍板结论（供三个技术对话框直接继承）

## 20.1 产品拍板

- 无购物车

- 一单一商品，可多数量

- 1 订单 = 1 队列席位

- 不限制单用户订单数与占位数

- 用户级签到保活

- 订单级 Boost

- Top30 保护区

- 固定免单时隙

- 钱包先待释放后可提现

- 钱包激活双路径

- 单层邀请

- 删除账号申请 + 清算 + 匿名化

- Web 合规页与 App 内合规页同时存在

## 20.2 技术拍板

- Monorepo：pnpm + Turborepo

- Mobile：Expo + React Native + expo-router

- Web/Admin：Next.js + Tailwind + shadcn/ui

- API：NestJS + Prisma + PostgreSQL + Redis + BullMQ

- 部署：Vercel + Render + Supabase + Upstash + R2 + Cloudflare + Expo EAS

- packages/shared 只放稳定共享 contract

- packages/api-client 只从 OpenAPI 生成

- 业务阈值走 runtime config，不走前端常量

## 20.3 首发拍板

- 国家：PH

- 币种：PHP

- 时区：Asia/Manila

- 语言：English

- 网站：queuefree.com

- 首审默认关闭 rewarded ads

# 21. 附录：v1.2 优化记录

- 锁定 MVP 首发单市场，解决原 PRD 与前端“是否做国家/语言选择页”的冲突

- 新增默认参数矩阵，解决三线程容易各自脑补不同数值的问题

- 补齐拆单、库存锁定、履约真相源，解决下单后数量与库存处理不清的问题

- 明确 cashback 公式、clawback 和 recoverable debt，解决钱包逻辑不完整的问题

- 完整补齐删除账号申请与清算状态机，解决 App Store / Play 上架硬要求问题

- 统一 Web 公共路径为 /contact，解决 /support 与 /contact 不一致的问题

- 明确 packages/shared 不放 NestJS DTO，解决 shared package 职责混乱的问题

- 明确运行时配置来自后端，解决阈值写死前端 / 环境变量的风险

- 明确 MVP 不建 order_items 物理表，简化一单一商品的实现

- 加入 API 骨架、幂等要求、核心 worker 设计，减少前后端脱节

- 加入环境分层、域名矩阵、部署矩阵，减少服务器线程二次拍板

- 加入三线程协作协议与命名注册表，减少 GPT 并行输出漂移

- 加入首审广告关闭策略，减少首版审核风险

- 加入当前 SDK / API 级别与 Google 闭测要求，避免到提交阶段再返工